|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

20.05.2016									      № 135

Про  підготовку  матеріально-технічної

бази   навчальних  закладів  Жовтневого району

до нового навчального року та до роботи в

осінньо-зимовий період 2016-2017 років

З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років  (додається).

2.   Керівникам навчальних закладів:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період                                2016-2017 років (додається).

Відповідно до визначених термінів

2.2. Плани заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

надати до Управління освіти адміністрації Жовтневого району.

До 02.06.2016

3. Начальнику господарчої групи Управління освіти адміністрації Жовтневого району Росляковій О.С.:

3.1. Забезпечити контроль за проведенням плану заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років із виїздом на місця.

До 31.08.2016

До14.10.2016

3.2. Здійснювати моніторинг за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах району із виїздом на місця.

До 08.08.2016

3.4. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2016-2017 років у навчальних закладах району.

Протягом опалювального

сезону 2016-2017 років

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління освітою адміністрації Жовтневого району Ривкіну О.О.

Начальник управління освіти

адміністрації Жовтневого району

Харківської міської ради                                                         О.Ф. Світлична

Ривкіна О.О.

З наказом ознайомлені :

Ривкіна О.О.

Рослякова О.С.

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника управління освіти адміністрації Жовтневого району

від 20.05.2016  №135

План заходів

щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надати до Управління освіти плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років | 02.06.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт навчальними закладами | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 10.06.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 6 | Забезпечити встановлення приладів обліку енергоносіїв у навчальних закладах в разі потреби | До 22.08.2016 | Керівники навчальних закладів (ЗНЗ №№ 65, 93, ДНЗ №№ 18, 88) |
| 7 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Керівники навчальних закладів |
| 8 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2016 рік | До 15.06.2016 | Керівники навчальних закладів (ЗНЗ №№ 28, 39, 59, 65, ДНЗ №№ 6, 15, 38, 88) |
| 9 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень (за наявністю коштів) | Відповідно до вимог чинного законодавства | Керівники навчальних закладів |
| 10 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 11 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 05.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 12 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 05.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 13 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою (централізовано) | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 14 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 15 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |
| 16 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2016 | Керівники навчальних закладів |